SALUD PROTEGIDA

05 · Requerimientos Técnicos, Hosting, CMS y Analytics

Base técnica, ownership, seguridad, integraciones, medición y migración

Paquete para rediseño web desde cero · Junio 2026

Uso del documento Este archivo debe usarse para alinear al proveedor antes de cotizar y antes de diseñar. No es una inspiración visual: es criterio de negocio, marca, conversión y experiencia.

Fuentes internas consideradas: Plan Estratégico 2026–2029, Resumen Ejecutivo, investigación de referencias web, y revisión del protocolo actual de planes.

Regla de lectura Leer este documento completo antes de pasar a diseño. Cualquier propuesta que contradiga estos criterios debe justificarlo explícitamente.

# 1. Decisión técnica esperada

El proveedor debe recomendar plataforma, hosting y arquitectura técnica, pero debe justificar la decisión según velocidad, seguridad, escalabilidad, autogestión, costo total y capacidad de integración con CRM/WhatsApp/Analytics.

No negociable Salud Protegida debe ser propietaria del dominio, hosting, cuentas de Analytics, Tag Manager, píxeles, CRM, backups y accesos administradores. El proveedor puede administrar, pero no debe ser dueño de los activos digitales.

# 2. Plataforma y CMS

| Requisito | Criterio |
| --- | --- |
| CMS administrable | SP debe editar páginas, textos, planes, FAQs, beneficios, landings, testimonios, descargables y prestadores. |
| Roles y permisos | Usuarios diferenciados: administrador, editor de contenido, marketing, soporte técnico. |
| Componentes reutilizables | Plan cards, FAQs, bloques de CTA, testimonios, landings y tablas deben ser modulares. |
| Ambiente staging | Todo cambio mayor debe probarse antes de publicar. |
| Capacitación | El proveedor debe entregar capacitación y documentación de uso del CMS. |

# 3. Hosting, dominio y seguridad

| Área | Requisito |
| --- | --- |
| Hosting | Propuesta con costo anual/mensual, backups, soporte, escalabilidad y SLA. |
| Dominio/DNS | Inventario de accesos actuales y transferencia/gestión bajo control de SP. |
| SSL | Certificado activo y renovación automática. |
| Backups | Automáticos, restaurables, con frecuencia y retención definidas. |
| Seguridad | Protección antispam, actualizaciones, control de accesos, logs y plan de contingencia. |
| Performance | Core Web Vitals, imágenes optimizadas, CDN si aplica, carga rápida en mobile 4G. |

# 4. Integraciones

| Integración | Criterio |
| --- | --- |
| CRM | Captura de leads con fuente, campaña, plan de interés, página de origen y asignación comercial. Idealmente HubSpot o el CRM definido por SP. |
| WhatsApp | Botón flotante y CTAs contextuales con mensajes prellenados por página. Preparado para WhatsApp Business API. |
| Email transaccional | Confirmación al usuario y notificación interna por cada formulario. |
| Portal cliente | Acceso visible. Si es plataforma externa, abrir sin romper la experiencia. |
| Prestadores/cartilla | Carga inicial por CMS o importación CSV/Excel; arquitectura lista para cartilla viva. |

# 5. Analytics y eventos mínimos

GA4 instalado correctamente.

Google Tag Manager instalado y bajo propiedad de SP.

Meta Pixel y Google Ads conversion tracking.

Evento: click WhatsApp.

Evento: envío de formulario.

Evento: click cotizar.

Evento: descarga de PDF.

Evento: uso del recomendador.

Evento: resultado del recomendador.

Evento: uso comparador.

Evento: búsqueda de prestador.

Evento: no-result en búsqueda.

Evento: click Mi cuenta.

Evento: click teléfono.

Evento: envío formulario empresas.

# 6. SEO técnico y migración

| Elemento | Criterio |
| --- | --- |
| Mapa de URLs actuales | Antes de diseñar la nueva arquitectura, relevar URLs y rendimiento actual. |
| Redirecciones 301 | Toda URL eliminada o modificada debe tener redirección planificada. |
| Sitemap XML / robots.txt | Configurar y validar antes del lanzamiento. |
| Metadata | Metatítulos y descripciones por página clave. |
| Headings | H1 único por página, H2/H3 ordenados. |
| Schema | Organization, FAQ, MedicalOrganization o LocalBusiness donde aplique. |
| Open Graph | Vista correcta al compartir en WhatsApp, Facebook y LinkedIn. |

# 7. Preguntas que el proveedor debe responder

¿Qué plataforma recomienda y por qué?

¿Qué hosting recomienda y quién será propietario?

¿Qué partes podrá editar SP sin soporte externo?

¿Cómo se integrarán formularios con CRM?

¿Cómo se configurará WhatsApp contextual?

¿Cómo se medirá conversión?

¿Cómo se migrará la web actual sin perder tráfico?

¿Qué soporte post-lanzamiento incluye?

¿Qué queda fuera del presupuesto?

¿Cuáles son los plazos por fase?

¿Qué información necesitan de SP para iniciar?

# 8. Criterios técnicos de aceptación

Todos los formularios probados y con destino correcto.

Todos los eventos de tracking validados en Tag Manager/GA4.

Velocidad mobile validada antes del lanzamiento.

Redirecciones cargadas y testeadas.

Backups activos y restauración probada.

Accesos principales entregados a SP.

CMS probado por usuarios internos de SP.