Brief de Kick-off — Web Salud Protegida

Buena Vista Technology · Junio 2026

# 1. El encuadre

La web es cimiento, no fachada. Hace tres trabajos concretos: informar con claridad, dar soporte al asegurado actual y llevar al prospecto hacia la cotización. Buena Vista ejecuta estructura y diseño; la estrategia, la voz de marca y la captación las define SP. Si SP no entra como dueño del brief, la agencia llena los vacíos con sus propios supuestos.

# 2. Alcance — qué entra y qué no

Para que nadie corra el límite, en ninguna de las dos direcciones.

Entra: relevamiento, arquitectura de información, rediseño UX/UI responsive, implementación en WordPress, SEO base, formularios, CTAs, rendimiento, pruebas y publicación. Páginas: Inicio, Planes, Guía del asegurado, Blog, Portal y Contacto, más el CTA “Cotizá tu plan”.

No entra (alcance y presupuesto separados): marketing mensual y pauta, automatizaciones / IA / bots / WhatsApp API, HubSpot avanzado (workflows, Service Hub, sync con Anamnesis), app móvil, redacción mensual de artículos y gestión SEO recurrente.

# 3. Guardrails para Buena Vista — por escrito antes de Etapa 1

Estos cinco puntos van a la agencia por correo, dentro del paso de “confirmación formal” que la propuesta cierra en los primeros 3-5 días.

- Formularios nativos de HubSpot + tracking. Todo formulario se construye con código embed de HubSpot, no con formularios genéricos de WordPress, y se instala el script de tracking de HubSpot en el sitio. Esto no es “HubSpot avanzado”: es estándar y sin costo, y es lo único que garantiza que cada lead caiga directo en el CRM donde trabaja el CCE. Gaby (GaHen) provee los embed y el script. Sin esto, la web no cumple su objetivo declarado de captar leads.

- Criterios de aceptación por etapa. Cada entregable de avance —mapa del sitio, diseño UI, implementación, pruebas— se aprueba contra criterios claros antes de pasar al siguiente. Un solo responsable de aprobación de parte de SP.

- Acceso a hosting y dominio en poder de SP. Durante el relevamiento, dejar documentado y bajo control de SP el acceso a hosting, dominio y DNS. Hoy todo depende de un solo técnico (José Flores): punto único de falla. El relevamiento es el momento natural para destrabarlo, sin costo extra.

- Componentes re-skineables. El sistema de diseño —tokens, espaciado, componentes, cards, botones— se construye flexible, para poder re-vestir la web cuando aterrice el refresh de marca (Wave 1, segundo semestre 2026) sin rehacer la estructura.

- Sin sub-marcas en el copy público. La arquitectura nueva (SP Personas / SP Empresas / CML by SP) está en transición y no se nombra en la web hasta el lanzamiento planificado. La separación de audiencias se hace por recorrido, no por nombre.

# 4. Responsabilidad de SP

La propuesta lo dice claro: la dependencia que más frena el proyecto es la “disponibilidad de textos”. Si SP no entrega a tiempo, Buena Vista rellena con genérico o el proyecto se traba. Tres entregas que dependen de tu lado:

- Copy on-brand: Andy y Jaz producen el texto con el skill de marca, mapeado a los dos registros (sección 6).

- Accesos y materiales: en Etapa 1, accesos a WordPress, hosting, Analytics y Search Console, más logos y materiales.

- Un solo aprobador: una persona aprueba los avances, para no trabar el proyecto con idas y vueltas.

# 5. La decisión que tomás vos: ¿lugar para Empresas?

La estructura propuesta es B2C: separa al asegurado actual del prospecto, pero no contempla un recorrido para el público corporativo (SP Empresas).

Recomendación: no construir una sección Empresas completa ahora —tu equipo está cargado y la marca Empresas todavía no está lista—, pero reservar el lugar en el menú y dejar una página simple (“Planes corporativos”) que después se expande. Cuesta casi nada y te evita re-arquitectar la web cuando Empresas madure. Puerta abierta, sin sobrecargar esta fase.

# 6. Mapa de voz

La división que propone la agencia calza con tus dos registros de marca:

| Páginas | Audiencia | Registro de voz |
| --- | --- | --- |
| Inicio, Planes, Cotizá, Contacto | Prospecto — escéptico, evaluando | Adquisición, nivel suave — no el provocador. La web es permanente; la promesa tiene que sostenerse en la operación. |
| Guía del asegurado, Portal | Asegurado actual — a veces vulnerable | CX — cálido, da seguridad y baja la ansiedad. |

Principio que cruza todo: especificidad sobre superlativos. La web solo promete lo que la operación entrega hoy, de forma consistente.

# 7. Riesgos a vigilar

- Calidad de ejecución. El precio bajo no garantiza la ejecución. Lo controlás con los criterios de aceptación por etapa (punto 3.2): no se avanza con un entregable sin aprobar.

- El cronograma depende de tu lado. Los 30-47 días corren solo si SP entrega textos, accesos y aprobaciones a tiempo. La pelota está más de tu lado que del de Buena Vista.

- Formularios silenciosos. Es fácil que la web salga con formularios que solo mandan un mail. Antes de publicar, verificá explícitamente que cada formulario entra a HubSpot.